| FECHA | 02/07/2026 |
| --- | --- |
| UNIDAD QUE LO PRESENTA | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - POLICÍA NACIONAL. |
| NOMBRE DEL PROYECTO | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SECAD E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ALTA DISPONIBILIDAD. |
| LÍNEA DE INVERSIÓN | Infraestructura; Adquisición de predios. Estudios y diseños. Construcción. Ampliación. Adecuación. Mantenimientos. Movilidad; Terrestre. Aérea. Fluvial. Mantenimiento aeronáutico. Armamento. Intendencia. X; Tecnología y comunicaciones. Política educativa. Programas de prevención. Bienestar social y familia. Sanidad. Otros ¿Cuál?. |
| ENTIDAD A LA QUE VA DIRIGIDO | Ministerio del Interior |
|  | X; Nacional; Internacional. |
| PRESUPUESTO TOTAL | ($54.505.653.937) CINCUENTA Y CUATRO MIL MILLONES QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE |
| COFINANCIACIÓN | Sí; X; NO. |
| FASES DEL PROYECTO | X; 1; 2; 3; 4; 5; Mas de 5. |
| DURACIÓN DEL PROYECTO | 12 meses |
| - ANÁLISIS DEL PROBLEMA |  |
| 1.1 Problema central: Deficiente capacidad institucional de la Policía Nacional para gestionar, despachar y coordinar de manera unificada, inteligente y continua las emergencias de seguridad ciudadana a nivel nacional, debido a la obsolescencia tecnológica, fragmentación operativa y ausencia de capacidades de alta disponibilidad del Sistema de Información SECAD (Sistema de Atención de Emergencias para los Centros Automáticos de Despacho). 1.2 Causas que generan el problema CAUSAS DIRECTAS; CAUSAS INDIRECTAS. Causa directa 1: Arquitectura tecnológica obsoleta e incompatible con los estándares internacionales de atención de emergencias (NG911/NG112).; Causa indirecta 1.1: El sistema actual opera como múltiples islas de información independientes, sin arquitectura multitenant ni centralización de la lógica operativa, lo que impide una visión unificada de la seguridad ciudadana.. Causa indirecta 1.2: Ausencia de mecanismos de resiliencia territorial que garanticen la operación autónoma de los CADs municipales ante pérdida de conectividad, especialmente en zonas remotas del país (Vaupés, Amazonas, Vichada, Guainía, zonas PDET).. Causa directa 2: Infraestructura tecnológica insuficiente e inadecuada para soportar servicios de misión crítica con alta disponibilidad y continuidad operativa.; Causa indirecta 2.1: Capacidad restringida del centro de procesamiento de datos institucional para soportar cargas de trabajo críticas, servicios de inteligencia artificial, procesamiento de video y alta disponibilidad simultánea.. Causa indirecta 2.2: Inexistencia de capacidades de inteligencia operacional, análisis predictivo, integración multicanal (voz, video, chat, SMS, geolocalización) y coordinación geoespacial avanzada en el sistema actual.. 1.3 Efectos generados por el problema EFECTOS DIRECTOS; EFECTOS INDIRECTOS. Efecto directo 1: Incremento en los tiempos de respuesta ante emergencias de seguridad ciudadana, aumentando el riesgo para la vida e integridad de la población.; Efecto indirecto 1.1: Disparidad en la calidad y oportunidad de la atención de emergencias entre diferentes regiones del país, con afectación particular en zonas con conectividad limitada.. Efecto indirecto 1.2: Aumento del riesgo de indisponibilidades del sistema en momentos críticos, comprometiendo la prestación del servicio policial 24/7.. Efecto directo 2: Imposibilidad de integrar nuevas tecnologías (IA, GIS avanzado, comunicaciones multicanal) al ecosistema operativo de atención de emergencias.; Efecto indirecto 2.1: Debilitamiento de la confianza ciudadana en la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones que ponen en riesgo la vida y la convivencia ciudadana.. Efecto indirecto 2.2: Incremento de los costos operativos de soporte y mantenimiento ante la complejidad creciente de sostener un sistema obsoleto y no estandarizado.. |
| - DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA |  |
| La Policía Nacional de Colombia, a través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OFTIC) y el Grupo de Desarrollo de Software (GUSOF), opera el Sistema de Información SECAD como plataforma central para la gestión de emergencias en los Centros Automáticos de Despacho (CADs) distribuidos en el territorio nacional. En la actualidad, el sistema se encuentra desplegado en 17 Metropolitanas, 34 Departamentos de Policía y 7 Especialidades, cubriendo aproximadamente el 80% del territorio nacional, con una demanda operativa de entre 12.000 y 14.000 llamadas diarias, más de 4,3 millones de llamadas anuales, atendidas bajo condiciones de estabilidad que oscilan entre el 70% y el 80%, lo que representa una indisponibilidad variable de entre el 20% y el 30% del tiempo operativo, equivalente a entre 4,8 y 7,2 horas diarias en condiciones degradadas o de interrupción del servicio. Esta situación afecta directamente la capacidad de respuesta policial en los 1.122 municipios cubiertos por el sistema, con especial impacto en zonas con conectividad limitada o intermitente como las regiones PDET (Vaupés, Amazonas, Vichada, Guainía), donde no existen mecanismos de resiliencia que garanticen la continuidad del servicio ante fallas de comunicación. Adicionalmente, las ciudades de Bogotá y Medellín, los dos principales centros urbanos del país, operan sus CADs con herramientas tecnológicas contratadas por sus respectivos entes territoriales bajo modalidad de suscripción, ante las múltiples limitaciones, inestabilidad y errores recurrentes del SECAD institucional. Esta situación ha derivado en que la Policía Nacional no ejerza dominio sobre el sistema de información ni sobre los datos operativos generados en estos dos centros de mayor criticidad para la seguridad ciudadana del país, evidenciando una fractura institucional de alto impacto estratégico. La capacidad actual de respuesta ante emergencias se encuentra además limitada por una fragmentación operativa y tecnológica profunda: el sistema opera como múltiples islas de información independientes, lo que impide una visión unificada de la seguridad ciudadana y genera disparidades significativas en la calidad de atención entre regiones. Las limitaciones de interoperabilidad del SECAD son extremadamente restrictivas, concibiendo al sistema como una herramienta cerrada, rígida e incapaz de integrarse con plataformas tecnológicas emergentes, sistemas de inteligencia artificial, soluciones de video vigilancia o cualquier otro componente del ecosistema digital institucional, lo que obstaculiza la evolución tecnológica de la Policía Nacional y profundiza la brecha frente a los estándares internacionales de atención de emergencias de nueva generación (NG911/NG112). Este sistema, concebido bajo una arquitectura tecnológica de generaciones anteriores, presenta hoy múltiples debilidades estructurales que se traducen en indisponibilidades frecuentes, ausencia de mecanismos inteligentes de asistencia al operador y una incapacidad estructural para adaptarse a las dinámicas contemporáneas de la seguridad ciudadana. Al no contar con un estándar tecnológico homogéneo, el soporte y la actualización de las capacidades de respuesta se han vuelto complejos y costosos, afectando directamente los tiempos de reacción institucional ante situaciones que ponen en riesgo la vida y la convivencia ciudadana en el territorio nacional. La brecha tecnológica identificada se puede resumir así: Capacidad requerida; Capacidad actual; Capacidad requerida; Brecha. Sistema de información SECAD modernizado (arquitectura multitenant federada); 0; 1; 1 sistema. Servidores de aplicación en clúster activo-activo; 0; 3; 3 unidades. Servidor CCTV / WebRTC procesamiento de video; 0; 1; 1 unidad. Servidor IA / GPU para transcripción e inteligencia operacional; 0; 1; 1 unidad. Clúster de base de datos con quórum; 0; 2; 2 unidades. Almacenamiento SAN/NAS (500 TB efectivos); 0; 1; 1 unidad. Servidor seguridad y monitoreo (HSM integrado); 0; 1; 1 unidad. Tabla 1: Brecha tecnológica identificada. Fuente: Elaboración propia La inexistencia de una plataforma SECAD modernizada genera consecuencias directas sobre la convivencia y seguridad ciudadana y el orden público, entre ellas: dependencia de procesos manuales o semi-automatizados en la atención de emergencias; demoras en los tiempos de despacho de recursos ante situaciones críticas; imposibilidad de integrar tecnologías de IA, GIS avanzado y comunicaciones multicanal; riesgo de indisponibilidad del sistema en momentos de alta demanda operativa; y ausencia de analítica consolidada nacional que permita optimizar el despliegue de recursos policiales en tiempo real. La brecha tecnológica identificada representa un incumplimiento del mandato establecido en el CONPES 3437 de 2006 y el Decreto 563 de 2007, que ordenan la operación de un sistema de cómputo centralizado, confidencial y de alta disponibilidad para la recepción de llamadas y despacho de unidades del SIES-123 a nivel nacional |

Medio directo 2 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General: Transformar integralmente las capacidades tecnológicas de los Centros Automáticos de Despacho (CAD) de la Policía Nacional mediante la implementación de una plataforma unificada de gestión de emergencias de alta disponibilidad, que integre inteligencia operativa, analítica avanzada y resiliencia territorial, optimizando los tiempos de respuesta y fortaleciendo la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. 3.2 Medios para el cumplimiento del objetivo general OBJETIVOS (Medios directos); OBJETIVOS (Medios indirectos). Objetivo directo 1: Desarrollar e implementar un nuevo sistema de información SECAD bajo arquitectura multitenant federada, con capacidades de inteligencia artificial, GIS avanzado y comunicaciones multicanal, que reemplace integralmente el sistema actual.; Objetivo indirecto 1.1: Implementar mecanismos de resiliencia territorial en tres niveles de operación (normal, degradado, offline), que garanticen la continuidad del servicio en los 1.122 municipios del país, incluyendo zonas PDET con conectividad limitada.. Objetivo indirecto 1.2: Establecer capacidades de analítica nacional consolidada mediante un Data Warehouse centralizado que permita la toma de decisiones basada en datos para el despliegue óptimo de recursos policiales.. Objetivo directo 2: Dotar a la Policía Nacional de una infraestructura tecnológica de alta disponibilidad que soporte las cargas de trabajo críticas del nuevo SECAD, garantizando continuidad operativa 24/7 a nivel nacional.; Objetivo indirecto 2.1: Implementar capacidades de inteligencia operacional mediante IA para transcripción automática de voz, análisis predictivo de patrones de criminalidad y asistencia inteligente al operador en tiempo real.. Objetivo indirecto 2.2: Garantizar la interoperabilidad del nuevo SECAD con el ecosistema institucional existente (GESPO, VMS, ArcGIS, OUD/LDAP, COLAB) y con agencias externas de seguridad y emergencias bajo estándares EDXL-DE.. 3.3 Fines deseados al alcanzar el objetivo general FINES DIRECTOS; FINES INDIRECTOS. Fin directo 1: Reducción significativa en los tiempos de respuesta ante emergencias de seguridad ciudadana, con impacto directo en la protección de la vida e integridad de la población colombiana.; Fin indirecto 1.1: Estandarización de la operación de los CADs a nivel nacional, garantizando igualdad en la calidad de atención de emergencias en todos los municipios del país.. Fin indirecto 1.2: Fortalecimiento de la confianza ciudadana en la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones que comprometan la seguridad colectiva.. Fin directo 2: Eliminación de las brechas tecnológicas identificadas, poniendo a la Policía Nacional al nivel de los estándares internacionales de atención de emergencias (NG911/NG112).; Fin indirecto 2.1: Consolidación de la Policía Nacional como institución líder en innovación tecnológica para la seguridad ciudadana, con capacidades de inteligencia artificial y analítica avanzada alineadas con las mejores prácticas mundiales.. Fin indirecto 2.2: Generación de economías de escala en el soporte y mantenimiento tecnológico, al reemplazar una arquitectura fragmentada y obsoleta por una plataforma unificada, estandarizada y de código abierto..

- ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Plan Estratégico Institucional 2023-2026 ítem: Objetivo estratégico No. 6: “Promover la transformación digital y el fomento de la cultura de cambio e innovación”. Ítem: Lineamiento institucional: “Innovación”, Modernización de los sistemas de información misionales de la institución. Mandato Constitucional: - Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. La modernización del SECAD fortalece directamente la capacidad institucional para proteger la vida y la seguridad ciudadana. Marco normativo específico del SIES-123 y el SECAD: Documento CONPES 3437 del 4 de agosto de 2006 Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123): Define el marco de política pública para la consolidación del número único 123 en el territorio nacional con arquitectura centralizada y confidencialidad en la información de voz y datos. Establece al SECAD (Software de Gestión 1, 2, 3) como la capa aplicativa central del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias (SIES), con FONSECON como mecanismo de financiación. Este documento es el fundamento de política pública que da origen y sustento al sistema SECAD que hoy se busca modernizar. Decreto 563 del 30 de noviembre de 2007 Capítulo 4, Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias Número 123: Establece los subsistemas que integran el SIES-123, entre los cuales se encuentra expresamente el “sistema de cómputo para la recepción de llamadas y despacho” (literal e, Artículo 44), que corresponde al SECAD. Define además que las funciones operativas del sistema estarán lideradas por la Policía Nacional, y que todos los sistemas previamente implementados y financiados con recursos del Estado que sean tecnológicamente compatibles con el SIES deben integrarse como subsistema del mismo. Plan Nacional De Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia de mundial de la vida” Transformación: Seguridad humana y Justicia social Catalizador: Convivencia y seguridad ciudadana corresponsable y participativa Componente: Transformación de la Policía Nacional para la garantía del ejercicio de los derechos, libertades públicas, convivencia y la seguridad humana Alineación Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías Para la Vida y la 2022-2026” (PSDCC) Objetivo general: Proteger la vida de todas y todos los habitantes del país, mediante la generación de condiciones de seguridad en los entornos urbanos y particularmente rurales, y la recuperación del control del territorio para liberar a la sociedad de las violencias. Objetivo Específico: Proveer condiciones de seguridad y protección para la vida, la integridad personal y el patrimonio, con especial énfasis en los territorios bajo disputa de los grupos armados organizados y grupos delictivos organizados - Estrategia para aportar a la paz total - Desarrollar y sostener acciones permanentes y focalizadas, para preservar la seguridad territorial y la protección ciudadana, de acuerdo con los roles y las misiones constitucionales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esto, como condición fundamental para la construcción de la paz total. - Estrategia para avanzar en la seguridad urbana - Avanzar en la implementación del Modelo de Direccionamiento del Servicio de Policía orientado a las personas, para que contribuya a la gestión territorial de la seguridad ciudadana en el territorio nacional, en coordinación con las demás instituciones y autoridades territoriales. - Fortalecer y desarrollar las capacidades institucionales de prevención, investigación criminal e inteligencia en la prestación del servicio de policía, con el propósito de generar mayor impacto para contrarrestar las problemáticas de mayor afectación para la seguridad ciudadana. - Incrementar el desarrollo tecnológico en la planeación del servicio de la Policía Nacional, mediante el fortalecimiento y la implementación de nuevas tecnologías (Big Data – Inteligencia Artificial) que contribuyan a la analítica de grandes volúmenes de datos y a la generación de conocimiento e información para la toma de decisiones a nivel estratégico, táctico y operacional, en atención a las modalidades delictivas emergentes que afectan la seguridad ciudadana. - Priorizar los recursos en materia de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, a través de los diferentes mecanismos y fuentes de financiación para la Fuerza Pública en coordinación y articulación con los Ministerios competentes. - Estrategia para avanzar en el nuevo modelo de articulación entre nación y territorio - Participar, a través de la Policía Nacional, en el diseño y la formulación de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, que permitan fortalecer las capacidades en materia de prevención y servicio de Policía. Marco normativo aplicable al proyecto: • Ley 1978 de 2019 Modernización del sector TIC y principios de función social de las telecomunicaciones. • Ley 1581 de 2012 Protección de datos personales (aplicable al tratamiento de información de ciudadanos en el DW nacional). • Decreto 1008 de 2018 Política de Gobierno Digital. • CONPES 3995 de 2020 Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital. • Lineamientos MINTIC para arquitectura empresarial del Estado colombiano (Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial).

- JUSTIFICACIÓN

La ejecución del proyecto de Modernización del Sistema de Información SECAD es imperativa para posicionar la atención de emergencias de la Policía Nacional bajo estándares internacionales de vanguardia (NG911 y NG112), asegurando que la tecnología esté al servicio de la efectividad policial y la protección ciudadana. La transformación hacia una plataforma inteligente, centralizada y de alta disponibilidad permitirá: Garantizar la Continuidad del Servicio: Mediante un esquema de alta disponibilidad y resiliencia territorial en tres niveles de operación (normal, degradado, offline), se asegura que el sistema nunca deje de operar, incluso en las zonas más remotas del país, gracias a su modelo de arquitectura federada con nodos edge locales en cada CAD municipal. Asistencia Inteligente al Operador: La incorporación de herramientas de inteligencia artificial, transcripción automática de voz a texto, análisis predictivo, recomendación de recursos cercanos, verificación automática de ubicaciones y prevención de duplicidades, reducirá la carga cognitiva del operador, disminuirá el error humano y acelerará el despacho de recursos hacia el ciudadano. Integración Multicanal: La nueva plataforma permitirá que el ciudadano interactúe en tiempo real mediante voz (línea 123 integrada con planta telefónica institucional), video, chat, SMS y geolocalización avanzada, proporcionando a las autoridades evidencia digital inmediata desde el lugar de los hechos. Eficiencia en la Toma de Decisiones: La centralización de la analítica operativa mediante un Data Warehouse nacional permitirá identificar patrones de criminalidad, optimizar el despliegue de patrullas en tiempo real y generar información estratégica para la toma de decisiones a nivel nacional. El nuevo SECAD se integrará de manera nativa con el ecosistema institucional existente (sistema GESPO para turnos y posición de recursos en campo), VMS (sistema de gestión de video vigilancia), ArcGIS (plataforma geoespacial institucional), OUD de Oracle (directorio de identidades LDAP) y sistema COLAB, garantizando una visión operativa unificada y eliminando las islas de información actuales. El Sistema de Información SECAD tiene su origen y sustento en el Documento CONPES 3437 de 2006, que definió la política pública para la consolidación del Número Único de Seguridad y Emergencias 123 en Colombia, estableciendo al SECAD como la capa aplicativa central del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias (SIES). Este sistema fue concebido para centralizar la recepción de llamadas ciudadanas en casos de policía, emergencias, desastres y crisis, y coordinar el despacho de unidades de forma oportuna, eficiente y efectiva. El Decreto 563 de 2007 formalizó en su Artículo 44 los subsistemas que integran el SIES-123, asignando a la Policía Nacional el liderazgo de sus funciones operativas y estableciendo que todo sistema financiado con recursos del Estado compatible con el SIES debe integrarse como subsistema del mismo. Hoy, veinte años después de la política que lo creó, el SECAD enfrenta una obsolescencia tecnológica profunda que compromete el cumplimiento del mandato que le dio origen: garantizar una respuesta oportuna, eficiente y efectiva ante cada escenario de seguridad y emergencia en el territorio nacional. La modernización del SECAD no es solo una decisión de actualización tecnológica; es una obligación derivada del mandato de política pública consagrado en el CONPES 3437 y el Decreto 563 de 2007, cuya vigencia persiste y cuya materialización efectiva exige hoy una plataforma de nueva generación. Desde la perspectiva de la seguridad de la información y la confianza digital, el proyecto incorpora los lineamientos del CONPES 3995 de 2020, con controles robustos de cifrado en tránsito y en reposo, mecanismos de trazabilidad completa, autenticación multifactor (MFA/2FA), gestión de secretos mediante Vault y cumplimiento estricto de la Ley 1581 de 2012 en el tratamiento de datos de ciudadanos. A nivel internacional, los referentes de modernización en gestión de emergencias confirman la pertinencia del enfoque adoptado. En Estados Unidos, el sistema NG911 del NENA establece arquitecturas IP-based para la gestión de emergencias con integración multicanal, IA y datos geoespaciales en tiempo real. En la Unión Europea, el estándar EN 16102 para los PSAP (Public Safety Answering Points) define capacidades equivalentes a las proyectadas en el nuevo SECAD. En América Latina, países como Chile, México y Brasil han avanzado en la modernización de sus sistemas 911 con arquitecturas similares de alta disponibilidad y análítica avanzada. La necesidad del proyecto SECAD se sustenta integralmente en: las tendencias y estándares internacionales en sistemas de gestión de emergencias de nueva generación; el marco estratégico nacional que asigna a la Policía Nacional la responsabilidad de garantizar una respuesta oportuna, efectiva y tecnológicamente avanzada ante situaciones de emergencia; y la necesidad urgente de cerrar la brecha tecnológica existente para cumplir de manera efectiva, sostenible y verificable dicho mandato institucional y constitucional.

- ALCANCE

El proyecto comprende la adquisición, desarrollo e implementación de los siguientes bienes y servicios: 1. Sistema de Información SECAD (Desarrollo a la medida, 1 global): Software de gestión de emergencias desarrollado a la medida bajo arquitectura multitenant federada (DB-per-Tenant), con módulo GIS 2D avanzado, motor de Inteligencia Artificial para transcripción de voz y análisis predictivo, comunicaciones multicanal (voz 123, video, chat, SMS, geolocalización), administración nacional de CADs, autenticación 2FA integrada con OUD institucional, Data Warehouse nacional (Apache Airflow ETL) y resiliencia en tres niveles de operación (normal, degradado, offline) con nodos edge locales por CAD. 2. Servidores Capa Media/Aplicación (3 unidades): Servidores físicos tipo Rack en clúster activo-activo para la capa de aplicación. Procesador Intel Xeon ≥48 cores, 1 TB RAM DDR5, 4 TB SSD RAID 1, conectividad 10/25 GbE SFP28. Garantía mínima 3 años fabricante. 3. Servidor Procesamiento CCTV/WebRTC (1 unidad): Servidor de alta densidad computacional para procesamiento de video, CCTV y comunicaciones WebRTC en tiempo real. Procesador Intel Xeon ≥64 cores, 512 GB RAM DDR5, 30 TB SSD. Garantía mínima 3 años fabricante. 4. Servidor Procesamiento IA/GPU (1 unidad): Servidor con GPU especializada (H100/H200 con memoria HBM) para servicios de Inteligencia Artificial y transcripción automática de voz a texto. Procesador Intel Xeon ≥48 cores, 1 TB RAM DDR5, 2 unidades GPU con ≥280 GB HBM. Garantía mínima 3 años fabricante. 5. Servidores Clúster Base de Datos (2 unidades): Servidores físicos en clúster activo-activo con quórum para tolerancia a fallos en la capa de base de datos. Procesador Intel Xeon ≥64 cores, 512 GB RAM DDR5, 10 TB SSD RAID. Garantía mínima 3 años fabricante. 6. Almacenamiento Unificado NAS/SAN (1 unidad): Sistema de almacenamiento unificado con mínimo 500 TB efectivos en RAID 6, 2 controladoras activo-activo, 90 TB en discos SSD/NVMe, conectividad 8 puertos 32Gb FC HBA y 8 puertos 25Gb/s SFP28. Disponibilidad garantizada 99,999%. Garantía mínima 3 años fabricante. 7. Servidor Seguridad y Monitoreo con HSM (1 unidad): Servidor para monitoreo centralizado de infraestructura y gestión de secretos (Vault) con HSM integrado. Procesador Intel Xeon ≥16 cores, 128 GB RAM. Garantía mínima 3 años. 8. Licencias Veeam Data Platform Advanced, Windows Server y Soporte OEM (1 global): 20 instancias Veeam Data Platform Advanced con licenciamiento perpetuo, soporte directo 7x24 por 3 años y licencias de sistema operativo por servidor. Registro a nombre de la Policía Nacional. 9. Cableado Estructurado Cat 6A y Fibra Óptica OM4 e Instalación (1 global): Cableado certificado Siemon Cat 6A (cobre) y enlaces de fibra óptica OM4, con certificación en puntos de enlace LAN y SAN, compatible con infraestructura Nexus 93180YC-EX del CPD principal de la Policía Nacional. 10. Transferencia de Conocimiento y Certificaciones (1 global): Planes de capacitación en gestión ágil de proyectos (Scrum/SAFe), desarrollo de software (Java/Python, Docker/Kubernetes, microservicios), administración de infraestructura (servidores, SAN, Veeam, Vault) y operación del sistema SECAD para usuarios funcionales de los CADs a nivel nacional.

- POBLACIÓN BENEFICIARIA

Impacto nacional; Impacto local; Total población; Focalización. Departamento; Municipio y/o distrito. Todo el país; N/A; N/A; 48.2 millones de personas en Colombia. Según censo DANE 2018; Usuarios del sistema de emergencias 123 y personal operador de CADs a nivel nacional. Fuente:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO

ÍTEM; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD; FOLIOS. 1; Desarrollo a la medida — Sistema de Información SECAD; 1; 95 folios. 2; Servidores Capa Media/Aplicación (Intel Xeon ≥48 cores, 1TB RAM, 4TB SSD RAID 1); 3. 3; Servidores Procesamiento CCTV/WebRTC (Intel Xeon ≥64 cores, 512GB RAM, 30TB SSD); 1. 4; Servidores Procesamiento IA / GPU (Intel Xeon ≥48 cores, 1TB RAM, 2x GPU 280GB HBM); 1. 5; Servidores Clúster Base de Datos (Intel Xeon ≥64 cores, 512GB RAM, 10TB SSD); 2. 6; Almacenamiento Unificado NAS/SAN (Min. 500 TB efectivos RAID 6, 25Gb Ethernet / 32Gb FC); 1. 7; Servidores de Seguridad y Monitoreo (Intel Xeon ≥16 cores, 128GB RAM, HSM Integrado); 1. Tabla 2: listado de componente tecnológico. Fuente: elaboración propia Las especificaciones técnicas mínimas detalladas, se encuentran adjuntas en formato anexo.

- CONCEPTOS TÉCNICOS

Anexo 1. Comunicado oficial GS-2026-006181-OFTIC del 26 de junio de 2026 mediante el cual fueron viabilizadas las especificaciones técnicas del proyecto MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SECAD E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ALTA DISPONIBILIDAD, de acuerdo al Comité Evaluador de Requerimientos Tecnológicos – CERT (01 folio) documentado mediante Acta No AC-2026-001888-OFTIC (11 folios).

- PRESUPUESTO DETALLADO

ÍTEM; DESCRIPCIÓN TÉCNICA; UNIDAD; CANT.; VR. UNITARIO; VR. PARCIAL. 1; Desarrollo a la medida Sistema de Información SECAD; Global; 1; $24.314.280.669; $24.314.280.669. 2; Servidores Capa Media/Aplicación (Intel Xeon ≥48 cores, 1TB RAM, 4TB SSD RAID 1); Unidad; 3; $2.126.690.699; $6.380.072.097. 3; Servidores Procesamiento CCTV/WebRTC (Intel Xeon ≥64 cores, 512GB RAM, 30TB SSD); Unidad; 1; $3.316.027.693; $3.316.027.693. 4; Servidores Procesamiento IA / GPU (Intel Xeon ≥48 cores, 1TB RAM, 2x GPU 280GB HBM); Unidad; 1; $3.575.845.155; $5.601.081.741. 5; Servidores Clúster Base de Datos (Intel Xeon ≥64 cores, 512GB RAM, 10TB SSD); Unidad; 2; $3.951.806.836; $7.903.613.672. 6; Almacenamiento Unificado NAS/SAN (Min. 500 TB efectivos RAID 6, 25Gb Ethernet / 32Gb FC); Unidad; 1; $4.023.915.923; $4.023.915.923. 7; Servidores de Seguridad y Monitoreo (Intel Xeon ≥16 cores, 128GB RAM, HSM Integrado); Unidad; 1; $4.991.898.728; $4.991.898.728. VALOR TOTAL; $54.505.653.937. Anexo 2: Cotizaciones. Nota 1: Los valores unitarios y parciales presentados corresponden a una estimación ponderada basada en el estudio de mercado realizado con cuatro (4) proveedores (Coinsalt, IndraCompany, SdtIngeniería y Smartlocknet). Los valores están sujetos a ajustes definitivos según la negociación final y las especificaciones técnicas detalladas en los anexos. En los valores de este presupuesto se contemplan todos los costos directos e indirectos (incluyendo impuestos, licencias, permisos, conexiones, etc.), Los precios de referencia establecidos en el presente proyecto se fundamentan en el análisis del sector, estudios de mercado y cotizaciones preliminares; no obstante, estos valores tienen un carácter estimado y podrán ajustarse en el marco del proceso de contratación de acuerdo con las condiciones reales del mercado al momento de la adjudicación, incluyendo las dinámicas propias de mecanismos competitivos como la subasta inversa, la actualización de cotizaciones por parte de la entidad contratante y las ofertas económicas presentadas por los proponentes. Nota 2: No se tendrá en cuenta la cotización presentada por la firma SANOLIVAR S.A.S., toda vez que se evidenció la ausencia de cotización de algunos de los componentes requeridos en la solicitud. En consecuencia, dicha propuesta no será considerada dentro del estudio del presupuesto detallado, con el fin de no afectar el cálculo de la media aritmética y garantizar una evaluación objetiva, uniforme y transversal de las cotizaciones recibidas. PRESUPUESTO TOTAL VALOR TOTAL DEL PROYECTO; $54.505.653.937.

- COFINANCIACIÓN

Nombre del financiador; % financiación; Valor. NO APLICA; NO APLICA; NO APLICA.

- DATOS DE CONTACTO

Jefe Grupo Desarrollo de Software Mayor CLAUDIA YANETH RODRIGUEZ PUENTES Oftic.gusof@policia.gov.co 3188069251

FORMULADOR DEL PROYECTO:

DUEÑO DE LA NECESIDAD

Firma

MY. CLAUDIA YANETH RODRIGUEZ PUENTES C.C.: 37841449

JEFE GRUPO DESARROLLO DE SOFTWARE

# RESPONSABLE UNIDAD QUE LO PRESENTA:

DIRECTOR/OFICINA ASESORA/ COMANDANTE METROPOLITANA, DEPARTAMENTO O ESTACIÓN

Firma

TC. DANY ALBERTO RUA MORALES C.C.: 71367049

JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

INFORMACIÓN PÚBLICA