REVISIÓN METODOLÓGICA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

| Fecha de revisión: | 29/06/2026 |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SECAD E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ALTA DISPONIBILIDAD |
| Unidad que lo presenta: | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - OFTIC |
| Valor estimado del proyecto: | ($52.090.060.175) CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA MILLONES SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE |
| Fuente de financiación | Ministerio del Interior |
| Datos de contacto | Jefe Grupo Desarrollo de Software Mayor CLAUDIA YANETH RODRIGUEZ PUENTES Oftic.gusof@policia.gov.co 3188069251 |

Observaciones

| Análisis del problema | El árbol de problemas presenta elementos pertinentes; sin embargo, requiere ajustes que permitan definir con mayor claridad el problema central, así como los efectos que este genera y la estructuración de sus causas, garantizando coherencia lógica y alineación con la Metodología General Ajustada (MGA) Ejemplo de problema central: - Limitaciones tecnológicas, operativas y de integración que afectan su capacidad para responder de manera eficaz a las necesidades institucionales y a las dinámicas contemporáneas de seguridad. - Deficiente capacidad institucional para … |
| --- | --- |
| Descripción del problema: | En la descripción del problema es importante agregar datos, cifras y hechos que evidencien el problema o afectación a la seguridad y convivencia ciudadana. |
| Árbol de objetivos | Se sugiere ajustar de acuerdo con los ajustes que se realicen al árbol de problemas, teniendo en cuenta que el árbol de objetivos resulta de transformar el árbol de problemas a positivo. |
| Alineación estratégica | Sin recomendaciones |
| Justificación | Se recomienda revisar el texto resaltado en color amarillo a lo largo del documento. |
| Alcance | Se recomienda revisar la pertinencia de incluir los tres pilares en este apartado, toda vez que su contenido corresponde principalmente a características o requisitos técnicos de la solución propuesta, por lo que podrían hacer parte de las especificaciones técnicas y no del alcance del proyecto. En este sentido, se sugiere que el alcance se limite a describir los bienes, servicios e intervenciones que serán ejecutados, mientras que los aspectos técnicos y funcionales se desarrollen de manera detallada en el anexo de especificaciones técnicas. Se recomienda describir de manera puntual los componentes, bienes, servicios o intervenciones a adquirir o desarrollar (Ej.: equipos tecnológicos, vehículos, estudios y diseños, obras de infraestructura, etc.). Si es necesario, se deben adjuntar soportes visuales (renders, prototipos, fotografías, diagramas de distribución, planos o esquemas técnicos) para facilitar la comprensión de la magnitud del alcance. |
| Población beneficiaria | Sin observaciones. |
| Presupuesto detallado | No se evidencian cotizaciones que respalden el valor estimado. |
| Cofinanciación | Sin observaciones. |
| Especificaciones técnicas del bien y/o servicio | Se recomienda anexar las especificaciones técnicas. |
| Conceptos técnicos | Agregar las viabilidades y conceptos técnicos una vez sean obtenidas. |
| Firmas | Sin observaciones. |

OTRAS OBSERVACIONES:

| Acta de valoración del nivel de riesgos: | Se recomienda adjuntar el acta de valoración del nivel de riesgos, una vez el proyecto cuente comuna maduración significativa. Tenga en cuenta que la matriz de riesgos debe ser diligenciada de manera conjunta con el Gestor de Riesgo de la Unidad y el Grupo de Gestión del Riesgo de OFPLA. Para este proceso, se recomienda establecer contacto con el profesional My Ávila (cel. 3123358264) |
| --- | --- |

Revisó:

| Revisor | Datos de Contacto |
| --- | --- |
| Yessica Bedoya Molina Profesional asesor (a) Contratista | Cel: 3153964446 Email: Ofpla.gupso@policia.gov.co yessica.bedoya@hotmail.com |