| FECHA | 26/03/2026 |
| --- | --- |
| UNIDAD QUE LO PRESENTA | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - POLICÍA NACIONAL. |
| NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA ALERTA ROSA MEDIANTE MECANISMOS CBE. |
| LÍNEA DE INVERSIÓN | Infraestructura; Adquisición de predios. Estudios y diseños. Construcción. Ampliación. Adecuación. Mantenimientos. Movilidad; Terrestre. Aérea. Fluvial. Mantenimiento aeronáutico. Armamento. Intendencia. X; Tecnología y comunicaciones. Política educativa. Programas de prevención. Bienestar social y familia. Sanidad. Otros ¿Cuál?. |
| ENTIDAD A LA QUE VA DIRIGIDO | Ministerio del Interior |
|  | X; Nacional; Internacional. |
| PRESUPUESTO TOTAL | ($ 20.384.896.395,90) VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS. M/TE |
| COFINANCIACIÓN | Sí; X; NO. |
| FASES DEL PROYECTO | X; 1; 2; 3; 4; 5; Mas de 5. |
| DURACIÓN DEL PROYECTO | 36 meses |
| - ANÁLISIS DEL PROBLEMA |  |
| 1.1 Problema central: Limitaciones para activar y difundir de manera automatizada, masiva y georreferenciada la desaparición de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. 1.2 Causas que generan el problema CAUSAS DIRECTAS; CAUSAS INDIRECTAS. Causa directa 1: Inexistencia de tecnológicas, operativas y de integración para la difusión de la Alerta Rosa.; Causa indirecta 1.1: Limitaciones de compatibilidad entre tecnologías móviles (2G, 3G, 4G, 5G) y los estándares de Cell Broadcast, especialmente en zonas rurales o de baja cobertura.. Causa indirecta 1.2: Capacidad restringida del centro de datos institucional para soportar nuevas cargas, servicios críticos y alta disponibilidad. Causa directa 2: Limitada capacidad de la infraestructura tecnológica de la Policía Nacional para activar y operar de manera automatizada el Sistema de Alerta Rosa.; Causa indirecta 2.1: Bases de datos institucionales, no diseñados originalmente para interoperar con soluciones CBE.. Causa indirecta 2.2: Ausencia de protocolos técnicos y operativos plenamente definidos y coordinados entre la Policía Nacional, operadores móviles, MINTIC y CRC.. 1.3 Efectos generados por el problema EFECTOS DIRECTOS; EFECTOS INDIRECTOS. Efecto directo 1: Incremento en la afectación a la vida, integridad y seguridad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidas.; Efecto indirecto 1.1: Aumento del riesgo de desaparición de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.. Efecto indirecto 1.2: Afectación a la confianza institucional y a la percepción ciudadana sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a desapariciones. Efecto directo 2: Aumento de las brechas tecnológicas y de infraestructura para soportar servicios de difusión masiva en tiempo real (Cell Broadcast).; Efecto indirecto 2.1: Disminución de la efectividad de las acciones de búsqueda y localización temprana por parte de la ciudadanía y las autoridades.. Efecto indirecto 2.2: Riesgo de incumplimiento del marco normativo establecido en la Ley 2326 de 2023 y el Decreto 1428 de 2024.. |
| - DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA |  |
| La Policía Nacional de Colombia, en cumplimiento de la Ley 2326 de 2023 y su reglamentación mediante el Decreto 1428 de 2024, tiene la responsabilidad de activar, agregar y difundir la Alerta Rosa como mecanismo nacional para la búsqueda inmediata y masiva de mujeres, niñas y jóvenes desaparecidas, con el propósito de proteger su vida, seguridad e integridad. En este marco normativo, la Institución asume un rol central como autoridad de activación del mecanismo, así como la obligación de articularse con los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, quienes deben garantizar la transmisión efectiva del mensaje oficial a los dispositivos celulares de la población objetivo. En este contexto, la búsqueda inmediata y la difusión oportuna de información oficial se consolidan como factores críticos para reducir los tiempos de localización, prevenir la escalada del daño y fortalecer la acción preventiva que realizan las fuerzas del Estado. Por esta razón, a nivel internacional se ha adoptado de manera progresiva el uso de sistemas de alerta temprana masiva, soportados en telefonía móvil y radiodifusión, reconocidos como canales estratégicos para la protección de la vida y la gestión de situaciones de riesgo inminente, bajo esquemas normativos obligatorios, interoperables y de alcance nacional. Experiencias internacionales evidencian la efectividad de estos modelos. En Estados Unidos, la AMBER Alert y los Wireless Emergency Alerts (WEA) hacen parte del Emergency Alert System (EAS), regulado por la Federal Communications Commission (FCC) y coordinado con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), permitiendo la emisión obligatoria de alertas presidenciales y la difusión de alertas por desaparición de personas en peligro a través de redes móviles y medios de radiodifusión, conforme a estándares técnicos nacionales definidos en la regulación federal. De manera similar, en la Unión Europea, la Directiva (UE) 2018/1972, conocida como el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, obliga a los Estados miembros a disponer de sistemas de alerta pública basados en telefonía móvil. Como resultado, se desarrolló el estándar EU‑Alert, definido por el ETSI, que utiliza la tecnología Cell Broadcast para el envío de mensajes geolocalizados, masivos y no dependientes de la congestión de la red, actualmente implementado en países como España, Francia, Alemania y los Países Bajos. En Japón, el sistema J‑Alert opera como un mecanismo nacional de alerta temprana regulado por el Estado, que permite la difusión casi inmediata de alertas críticas relacionadas con amenazas a la vida, a través de múltiples canales como telefonía móvil, radio, televisión y sistemas de altavoces comunitarios, demostrando la eficacia de modelos de activación centralizada y comunicaciones multicanal. En América Latina, Chile constituye un referente regional con su Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), sustentado en normativa sectorial de telecomunicaciones que obliga a los operadores móviles a transmitir gratuitamente mensajes de alerta mediante tecnología Cell Broadcast, consolidando un modelo regulado y estandarizado para la protección de la población frente a situaciones de riesgo. Estos referentes internacionales evidencian una tendencia global hacia la adopción de sistemas de alerta temprana obligatorios, interoperables y basados en Cell Broadcast o radiodifusión, como instrumentos esenciales de política pública para la protección de personas en riesgo, en coherencia con el enfoque adoptado por Colombia a través de la Alerta Rosa. No obstante, en el contexto nacional, la Policía Nacional no cuenta actualmente con una solución tecnológica de tipo Cell Broadcast Entity (CBE) que permita la emisión automatizada, masiva, segmentada y georreferenciada de mensajes de alerta a través de las redes móviles, conforme a los estándares definidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y a las normas técnicas del servicio de difusión por celdas (Cell Broadcast Service – CBS). Esta situación constituye el problema central, en la medida en que limita la capacidad institucional para cumplir de forma oportuna, eficaz y estandarizada con el mandato legal de activación y difusión de la Alerta Rosa. La inexistencia de una CBE institucional genera múltiples problemáticas de carácter técnico, operativo, financiero e interinstitucional. Desde el punto de vista técnico, se presentan limitaciones de compatibilidad con las redes móviles existentes, dado que no todas las tecnologías (2G, 3G, 4G y 5G) ofrecen un soporte homogéneo para Cell Broadcast, lo cual obliga a realizar procesos de actualización, adecuación e interoperabilidad con los distintos operadores, incrementando la complejidad y los costos asociados. Asimismo, la implementación de una CBE requiere su integración con los sistemas actuales de la Policía Nacional, tales como las plataformas de gestión de emergencias, los sistemas de recepción de llamadas y las bases de datos institucionales asociadas al registro y gestión de casos de desaparición. Dicha integración exige desarrollos tecnológicos específicos, pruebas de interoperabilidad y ajustes funcionales que hoy se ven restringidos por la capacidad limitada de los centros de datos institucionales y por la necesidad de realizar adecuaciones complejas a sistemas que no fueron diseñados originalmente para soportar procesos de difusión masiva en tiempo real. Otro aspecto crítico lo constituye la capacidad de geolocalización y segmentación de las alertas, dado que la efectividad del mecanismo depende de la correcta configuración de celdas específicas para impactar de manera precisa a la población en riesgo. Esta operación resulta especialmente compleja en zonas rurales, dispersas o con baja cobertura, donde la infraestructura de telecomunicaciones es limitada o presenta discontinuidades, afectando la oportunidad y el alcance del mensaje de alerta. Desde el punto de vista financiero, la ausencia de una solución CBE implica enfrentar una alta inversión inicial asociada a la adquisición de hardware, software, licencias especializadas y servicios de integración, así como a la adecuación de la infraestructura tecnológica. De igual manera, se requiere garantizar un presupuesto recurrente para la operación y mantenimiento del sistema, que cubra el soporte técnico, las actualizaciones, la continuidad del servicio y la capacitación permanente del personal encargado de su administración y activación. La inexistencia de una plataforma tecnológica centralizada dificulta la estandarización de los flujos de información y la definición clara de protocolos para la activación, validación, difusión y desactivación de las alertas, incrementando el riesgo de errores operativos, retrasos en la emisión o inconsistencias en la información transmitida a la ciudadanía. La desaparición de mujeres, niñas y jóvenes constituye una problemática crítica para la convivencia ciudadana, la seguridad y el orden público en Colombia, debido a su directa relación con delitos de alto impacto como la violencia basada en género, la trata de personas, la explotación sexual, el homicidio y otras conductas que vulneran gravemente los derechos humanos. Con el fin de atender de manera oportuna y articulada estas situaciones de desaparición que constituyen un flagelo de alcance nacional, fue expedida la Ley 2326 de 2023, reglamentada mediante el Decreto 1428 de 2024, a través de los cuales se crea la Alerta Rosa como un mecanismo nacional de búsqueda inmediata, dicho marco normativo asigna a la Policía Nacional la responsabilidad de activar, integrar y difundir alertas masivas dirigidas a la ciudadanía, mediante el uso de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, como medida de reacción temprana frente a la desaparición de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De acuerdo con la información registrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), entre el año 2023 y febrero de 2025 se han reportado más de quinientos veintiocho (528) casos de niños y niñas en condición de desaparición solo en la ciudad de Bogotá, los cuales fueron incorporados al Registro Nacional de Desaparecidos conforme a los procedimientos interinstitucionales (Bogota, 2025). Actualmente la Policía Nacional no cuenta con una solución tecnológica institucional de tipo Cell Broadcast Entity (CBE), que permita la difusión masiva, inmediata y georreferenciada de alertas directamente a los dispositivos móviles de la población en zonas específicas, conforme a los estándares definidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), reflejado en una brecha tecnológica así: Ítem; Capacidad requerida; Capacidad actual; Brecha. Software licencia CBE; 1; 0; 1. Servidores; 4; 0; 4. Switch L3; 4; 0; 4. SAN/NAS Storage; 2; 0; 2. Switch SAN; 4; 0; 4. Software de virtualización; 2; 0; 2. Firewall; 4; 0; 4. Balanceador; 4; 0; 4. Ampliación de Backus; 1; 0; 20. Tabla 1: brecha tecnológica. Fuente: elaboración propia La inexistencia de esta capacidad tecnológica genera consecuencias directas sobre la convivencia ciudadana y el orden público, entre ellas: - Dependencia de mecanismos manuales o no automatizados para la difusión de información. - Demoras en la circulación de alertas críticas en las primeras horas de la desaparición, consideradas determinantes para la localización con vida. - Riesgo de incumplimiento del mandato legal asignado a la Policía Nacional como autoridad de activación de la Alerta Rosa. A lo anterior se suman limitaciones técnicas institucionales, relacionadas con la capacidad restringida del centro de datos de la Policía Nacional, así como la necesidad de realizar adecuaciones complejas en los sistemas de gestión de llamadas y bases de datos, los cuales no fueron diseñados para soportar procesos de difusión masiva en tiempo real ni altos volúmenes de interoperabilidad con operadores móviles. Estas condiciones han sido identificadas y documentadas en los análisis técnicos adelantados por la OFTIC en el marco de la implementación de la Alerta Rosa. Desde la perspectiva de la convivencia ciudadana, la imposibilidad de emitir alertas oportunas y segmentadas: - Debilita la corresponsabilidad ciudadana en la prevención y denuncia. - Afecta la percepción de capacidad de respuesta del Estado frente a hechos de alta sensibilidad social. - Incrementa la sensación de inseguridad en comunidades donde ocurren desapariciones recurrentes. Asimismo, el retraso o limitación en la difusión de la Alerta Rosa impacta negativamente la confianza institucional, al evidenciar brechas entre el marco normativo vigente y la capacidad real de implementación tecnológica, situación que ha sido objeto de seguimiento permanente por parte de instancias institucionales y órganos de control. Finalmente, la problemática que atiende el Proyecto ALERTA ROSA se manifiesta en la limitada capacidad de reacción temprana del Estado frente a la desaparición de mujeres, niñas y jóvenes, lo cual afecta directamente la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público, debido a la ausencia de una solución tecnológica que permita la difusión masiva, inmediata y georreferenciada de alertas, en un contexto caracterizado por altos volúmenes de información sin localización efectiva y restricciones técnicas institucionales. El proyecto se orienta, por tanto, a cerrar esta brecha tecnológica y operativa, fortaleciendo la capacidad de la Policía Nacional para proteger la vida e integridad de poblaciones vulnerables y cumplir de manera efectiva el mandato legal asignado. |

Medio directo 2 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General: Implementar capacidades para activar y difundir de manera automatizada, masiva y georreferenciada la desaparición de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. 3.2 Medios para el cumplimiento del objetivo general OBJETIVOS (Medios directos); OBJETIVOS (Medios indirectos). Objetivo directo 1: Contar con tecnológicas, operativas y de integración para la difusión de la Alerta Rosa.; Objetivo indirecto 1.1: Generar compatibilidad entre tecnologías móviles (2G, 3G, 4G, 5G) y los estándares de Cell Broadcast, especialmente en zonas rurales o de baja cobertura en coordinación con los operadores de redes móviles.. Objetivo indirecto 1.2: Fortalecer la capacidad del centro de datos institucional para soportar nuevas cargas, servicios críticos y alta disponibilidad. Objetivo directo 2: Fortalecimiento de capacidad de la infraestructura tecnológica de la Policía Nacional para activar y operar de manera automatizada el Sistema de Alerta Rosa.; Objetivo indirecto 2.1: Interoperar las bases de datos institucionales, diseñados originalmente para con soluciones CBE.. Objetivo indirecto 2.2: Obtener protocolos técnicos y operativos plenamente definidos y coordinados entre la Policía Nacional, operadores móviles, MINTIC y CRC.. 3.3 Fines deseados al alcanzar el objetivo general FINES DIRECTOS; FINES INDIRECTOS. Fin directo 1: Reducción en la afectación a la vida, integridad y seguridad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidas.; Fin indirecto 1.1: Mitigar el riesgo de desaparición de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.. Fin indirecto 1.2: Mejorar a la confianza institucional y a la percepción ciudadana sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a desapariciones. Fin directo 2: Disminución de las brechas tecnológicas y de infraestructura para soportar servicios de difusión masiva en tiempo real (Cell Broadcast).; Fin indirecto 2.1: Aumentar la efectividad de las acciones de búsqueda y localización temprana por parte de la ciudadanía y las autoridades.. Efecto indirecto 2.2: Cumplimiento del marco normativo establecido en la Ley 2326 de 2023 y el Decreto 1428 de 2024..

- ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Plan Estratégico Institucional 2023-2026 ítem: Objetivo estratégico No 6 “Promover la transformación digital y el fomento de la cultura de cambio e innovación”. Ítem: Lineamiento institucional “Innovación” Mandato Constitucional: - Artículo 2° de la Constitución Política: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades…”. - La Alerta Rosa se encuentra regulada por la Ley 2326 de 2023, reglamentada mediante el Decreto 1428 de 2024, con desarrollo técnico a cargo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC Plan Nacional De Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia de mundial de la vida” Transformación: Seguridad humana y Justicia social Catalizador: Convivencia y seguridad ciudadana corresponsable y participativa Componente: Transformación de la Policía Nacional para la garantía del ejercicio de los derechos, libertades públicas, convivencia y la seguridad humana Alineación Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías Para la Vida y la 2022-2026” (PSDCC) Objetivo general: Proteger la vida de todas y todos los habitantes del país, mediante la generación de condiciones de seguridad en los entornos urbanos y particularmente rurales, y la recuperación del control del territorio para liberar a la sociedad de las violencias. Objetivo Específico: Proveer condiciones de seguridad y protección para la vida, la integridad personal y el patrimonio, con especial énfasis en los territorios bajo disputa de los grupos armados organizados y grupos delictivos organizados - Estrategia para aportar a la paz total - Desarrollar y sostener acciones permanentes y focalizadas, para preservar la seguridad territorial y la protección ciudadana, de acuerdo con los roles y las misiones constitucionales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esto, como condición fundamental para la construcción de la paz total. - Estrategia para avanzar en la seguridad urbana - Avanzar en la implementación del Modelo de Direccionamiento del Servicio de Policía orientado a las personas, para que contribuya a la gestión territorial de la seguridad ciudadana en el territorio nacional, en coordinación con las demás instituciones y autoridades territoriales. - Fortalecer y desarrollar las capacidades institucionales de prevención, investigación criminal e inteligencia en la prestación del servicio de policía, con el propósito de generar mayor impacto para contrarrestar las problemáticas de mayor afectación para la seguridad ciudadana. - Incrementar el desarrollo tecnológico en la planeación del servicio de la Policía Nacional, mediante el fortalecimiento y la implementación de nuevas tecnologías (Big Data – Inteligencia Artificial) que contribuyan a la analítica de grandes volúmenes de datos y a la generación de conocimiento e información para la toma de decisiones a nivel estratégico, táctico y operacional, en atención a las modalidades delictivas emergentes que afectan la seguridad ciudadana. - Priorizar los recursos en materia de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, a través de los diferentes mecanismos y fuentes de financiación para la Fuerza Pública en coordinación y articulación con los Ministerios competentes. - Estrategia para avanzar en el nuevo modelo de articulación entre nación y territorio - Participar, a través de la Policía Nacional, en el diseño y la formulación de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, que permitan fortalecer las capacidades en materia de prevención y servicio de Policía. La Alerta Rosa se encuentra regulada por la Ley 2326 de 2023, reglamentada mediante el Decreto 1428 de 2024, con desarrollo técnico a cargo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC

- JUSTIFICACIÓN

La desaparición de mujeres, niñas y jóvenes constituye una problemática estructural y persistente que afecta de manera directa la convivencia ciudadana, la seguridad pública y el orden público, al incrementar de forma significativa el riesgo de victimización secundaria, la comisión de delitos de alto impacto y la vulneración grave de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad personal y la dignidad humana, esta situación no solo impacta a las víctimas directas y a sus núcleos familiares, sino que genera un efecto social e institucional profundo, al debilitar la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para responder de manera oportuna, coordinada, eficaz y con enfoque de derechos ante hechos que comprometen la seguridad colectiva y la protección de personas en situación de especial vulnerabilidad. En respuesta a la transformación global en los sistemas de alerta de emergencia, el Estado colombiano adoptó un marco normativo específico que ordena la creación y operación de un mecanismo de búsqueda inmediata, estandarizado, multicanal y de difusión masiva y pública, denominado “Alerta Rosa”, con el fin de garantizar la vida, libertad, seguridad, integridad y dignidad de las personas beneficiarias. Esta orientación se encuentra expresamente definida en la Ley 2326 del 13 de septiembre de 2023, la cual establece el objeto del mecanismo y su naturaleza como alerta masiva multicanal con alcance nacional, reconociendo la necesidad de una intervención estatal temprana y tecnológica para reducir los riesgos asociados a la desaparición. En desarrollo de esa Ley, el Decreto 1428 de 2024 reglamenta la Alerta Rosa y refuerza el mandato institucional: la Policía Nacional asume funciones de dirección, articulación y coordinación del mecanismo; además, se integra con instancias y mecanismos de búsqueda ya existentes, buscando superar barreras institucionales en su implementación, además dicho decreto define el propósito del sistema como un mecanismo nacional de búsqueda y orienta la articulación institucional requerida para su funcionamiento, incluyendo la coordinación territorial y la adopción de ajustes para remover dificultades y barreras de implementación. Sin embargo, la materialización efectiva de este mandato enfrenta una brecha tecnológica estructural, dado que la Institución no cuenta actualmente con una capacidad tecnológica propia que permita la difusión masiva, pública y geográficamente focalizada de alertas a través de redes móviles. En particular, la operación de la Alerta Rosa exige la implementación de una solución basada en Cell Broadcast Service (CBS), soportada por una Cell Broadcast Entity (CBE), que permita activar y gestionar alertas oficiales, definir áreas geográficas específicas (celdas o polígonos), y coordinar su emisión con los operadores móviles, garantizando cobertura, inmediatez y confiabilidad, garantizando cobertura ampliada, inmediatez en la difusión, confiabilidad del mensaje y ausencia de congestión de red. Esta necesidad se encuentra alineada con el marco regulatorio colombiano en materia de telecomunicaciones, especialmente con la Resolución CRC 6141 de 2021, incorporada a la compilación normativa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual regula la difusión de alertas en redes móviles y se soporta en la modernización del sector TIC promovida por la Ley 1978 de 2019, reconociendo el carácter de finalidad pública de este tipo de mecanismos para la localización inmediata y la protección de personas en riesgo. Dicho marco se sustenta, a su vez, en los principios de modernización y función social del sector TIC previstos en la Ley 1978 de 2019, reconociendo expresamente el carácter de finalidad pública y de interés general de estos sistemas para la protección de la vida y la localización inmediata de personas en peligro. Adicionalmente, la implementación integral de la Alerta Rosa exige que la solución tecnológica sea plenamente interoperable con los sistemas institucionales de reporte, registro y seguimiento del caso, así como con plataformas de gestión operativa ya existentes, lo que implica la definición estandarizada, flujos de información y mecanismos de coordinación interinstitucional, esto además, reducirá riesgos asociados al uso prolongado de mecanismos transitorios, la dispersión de criterios sobre la duración, frecuencia y control de la difusión de alertas, y la exposición a fallas operativas. En este contexto, el proyecto tecnológico de Alerta Rosa no solo habilita la automatización del proceso de difusión, sino que cumple fines estratégicos adicionales, tales como: - Estandarizar la operación institucional del mecanismo de búsqueda inmediata a nivel nacional. - Fortalecer la capacidad de respuesta temprana de la Policía Nacional y del Estado en su conjunto. - Garantizar la continuidad, confiabilidad y disponibilidad permanente del servicio. - Facilitar la adopción progresiva de nuevas tecnologías, con arquitecturas definidas, protocolos claros, seguridad, soporte, capacitación y operación integral. - Reducir el tiempo de reacción institucional, aumentando las probabilidades de localización efectiva y disminuyendo los riesgos de victimización. Desde la perspectiva de seguridad de la información y confianza digital, el proyecto debe incorporar lineamientos nacionales que obligan a gestionar riesgos de ciberseguridad y a fortalecer las capacidades institucionales en materia de protección de la información. En el caso de la Alerta Rosa, el sistema operará información sensible y crítica en un contexto de alta exposición pública, por lo que su diseño debe incluir controles robustos de seguridad, mecanismos de trazabilidad, alta disponibilidad, integridad de la información y protección contra el uso indebido, alineados con el enfoque nacional de confianza digital y gestión del riesgo tecnológico. La necesidad del proyecto Alerta Rosa se sustenta integralmente en: - Las tendencias y estándares internacionales en sistemas de alerta temprana obligatorios, interoperables y multicanal. - El marco normativo colombiano que asigna a la Policía Nacional la responsabilidad de garantizar la difusión oportuna, masiva y focalizada de información crítica para la protección de la vida y la integridad. - La necesidad de cerrar la brecha tecnológica existente para cumplir de manera efectiva, sostenible y verificable dicho mandato legal. La ejecución del proyecto permitirá materializar los fines de la Ley 2326 de 2023 y del Decreto 1428 de 2024, fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, asegurar la continuidad y gobernanza del servicio, y generar un impacto directo y medible en la protección efectiva, digna y oportuna de mujeres, niñas y jóvenes, contribuyendo de manera decisiva al fortalecimiento de la seguridad, la convivencia ciudadana, el orden público y la confianza institucional.

- ALCANCE

El proyecto ALERTA ROSA comprende el diseño, implementación y puesta en operación de una solución tecnológica integral que permita a la Policía Nacional activar, gestionar y difundir alertas públicas de manera masiva, oportuna, segura y georreferenciada ante la desaparición de mujeres, niñas y jóvenes, en cumplimiento de la Ley 2326 de 2023 y el Decreto 1428 de 2024. El alcance incluye la implementación de la infraestructura tecnológica de la Cell Broadcast Entity (CBE), su integración con los sistemas internos de la Policía Nacional y la interoperabilidad con las plataformas de los operadores móviles, garantizando la transmisión efectiva de las alertas en todo el territorio nacional, incluso en escenarios de alta congestión de red. Imagen 1: infraestructura tecnológica Cell Broadcast Service. Fuente: elaboración propia Asimismo, el proyecto abarca la configuración de mecanismos de geolocalización para la focalización territorial de las alertas, la definición y estandarización de protocolos operativos y de seguridad para la activación, gestión, monitoreo y desactivación de las alertas, y la incorporación de controles de seguridad de la información y protección de datos personales, conforme al marco normativo vigente. El alcance contempla también la realización de pruebas piloto, simulaciones y validaciones técnicas y operativas, la capacitación de los equipos responsables, y la definición de lineamientos de operación, soporte, mantenimiento y gobernanza, asegurando la continuidad del servicio y la sostenibilidad del sistema a nivel nacional. En concordancia con lo anterior, el alcance del proyecto contempla la entrega e implementación de una solución operable y funcional, de manera que, una vez culminadas las actividades de diseño, implementación, integración, pruebas y capacitación aquí descritas, la Policía Nacional contará con la capacidad tecnológica y operativa necesaria para poner en marcha la Alerta Rosa y realizar la activación, difusión, monitoreo y desactivación de alertas en condiciones reales de operación. Sin embargo, dada la dependencia de interoperabilidad con sistemas institucionales y plataformas de terceros, así como la evolución normativa y operativa del mecanismo, podrán requerirse reingenierías, ajustes técnicos o desarrollos complementarios de mejora, orientados a optimizar la interoperabilidad, incorporar cambios normativos, ampliar capacidades o fortalecer la automatización, sin afectar la puesta en funcionamiento inicial del mecanismo. Finalmente, el proyecto se concibe como parte de un ecosistema institucional integrado, articulado con las entidades que participan en el mecanismo de búsqueda inmediata, contribuyendo a la estandarización de procesos, al fortalecimiento de la respuesta interinstitucional y a la consolidación de la Alerta Rosa como un instrumento permanente de protección de la vida, la integridad y la seguridad ciudadana.

- POBLACIÓN BENEFICIARIA

Impacto nacional; Impacto local; Total población; Focalización. Departamento; Municipio y/o distrito. Todo el país; N/A; N/A; 48.2 millones de personas en Colombia. Según censo DANE 2018; Zonas conectadas del país.. Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO

ÍTEM; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD; FOLIOS. 1; HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN DE ALERTA; 1 x 5 años; 37 folios. 2; ALMACENAMIENTO SAN-NAS-OBJETOS; 2. 3; SWITCH SAN; 4. 4; SERVIDORES; 4. 5; SWITCH L3; 4. 6; HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN Y REPLICACIÓN; 2. 7; FIREWALL; 4. 8; BALANCEO DE CARGAS; 4. 9; SOFTWARE DE RESPALDO; 1. 10; ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO PARA RESPALDOS O SOLUCIÓN DE BACKUP A DISCO.; 1. Tabla 2: listado de componente tecnológico. Fuente: elaboración propia Las especificaciones técnicas mínimas detalladas, se encuentran adjuntas en formato anexo.

- CONCEPTOS TÉCNICOS

Anexo 1. Comunicado oficial GS-2026-004135-OFTIC del 03 de mayo de 2026 mediante el cual fueron viabilizadas las especificaciones técnicas del proyecto FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA ALERTA ROSA MEDIANTE MECANISMOS CBE, de acuerdo al Comité Evaluador de Requerimientos Tecnológicos – CERT (01 folio) documentado mediante Acta No AC-2023-001261-OFTIC (09 folios).

- PRESUPUESTO DETALLADO

ÍTEM; BIEN Y/O SERVICIO; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD; VALOR UNITARIO ÍTEM; TOTAL ÍTEM. 1; HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN DE ALERTA; Unidad; 1; 8.116.568.927,40; 8.116.568.927,40. 2; ALMACENAMIENTO SAN-NAS-OBJETOS; Unidad; 2; 1.852.024.814,00; 3.704.049.628,00. 3; SWITCH SAN; Unidad; 4; 230.887.918,52; 923.551.674,08. 4; SERVIDORES; Unidad; 4; 289.635.605,02; 1.158.542.420,08. 5; SWITCH L3; Unidad; 4; 211.305.940,02; 845.223.760,08. 6; HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN Y REPLICACIÓN; Unidad; 2; 290.290.619,04; 580.581.238,08. 7; FIREWALL; Unidad; 4; 247.076.908,02; 988.307.632,08. 8; BALANCEO DE CARGAS; Unidad; 4; 243.484.140,02; 973.936.560,08. 9; SOFTWARE DE RESPALDO; Unidad; 1; 590.345.763,08; 590.345.763,08. 10; ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO PARA RESPALDOS O SOLUCIÓN DE BACKUP A DISCO.; Unidad; 1; 2.503.788.792,98; 2.503.788.792,98. VALOR TOTAL; 20.384.896.395,90. Anexo 2: Cotizaciones empresa Merka/Movistar (19 folios), empresa SOFTGIC SAS (02 folios), empresa Utimaco Technologies Ltd. (04 folios), empresa INTERSEC (09 folios), Systems & Solutions LTDA (05 folios). Nota 1: en los valores de este presupuesto se contemplan todos los costos directos e indirectos (incluyendo impuestos, tasas, contribuciones, licencias, matriculas, seguros obligatorios, entre otros.), que se requieren para la ejecución del proyecto. Las especificaciones no deben incluir marcas. Nota 2: los valores estimados del proyecto corresponden a un análisis de la demanda, mercado y oferta, así como a un análisis de precios de referencia, históricos, catalogo o portales web y mercado del cual se anexan las evidencias de este estudio. Nota 3: para todos los efectos, los valores de referencia aquí presentados se establecerán sin perjuicio del Estudio de Mercado que debe adelantarse en el respectivo proceso contractual. Nota 4: No se tendrá en cuenta la cotización presentada por la firma INTERSEC, debido a que la misma fue emitida en moneda extranjera (dólares), lo cual dificulta su comparación debido a la fluctuación de la divisa. Adicionalmente, se evidenció la ausencia de cotización de algunos componentes requeridos en la solicitud, así como se contempla algunos con modificaciones en las especificaciones técnicas, las cuales son inferiores a las definidas, por lo tanto, no se tiene en cuenta dicha cotización dentro del estudio del presupuesto detallado con el fin de no afectar la media aritmética y realizar una evaluación trasversal de manera objetiva. PRESUPUESTO TOTAL VALOR TOTAL DEL PROYECTO; $ 20.384.896.395,90.

- COFINANCIACIÓN

Nombre del financiador; % financiación; Valor. NO APLICA; NO APLICA; NO APLICA.

- DATOS DE CONTACTO

Jefe Grupo Despliegue y Operaciones de TIC (E) Mayor MAURICIO OCAMPO SERNA Mauricio.ocampo1096@correo.policia.gov.co 3127184585

FORMULADOR DEL PROYECTO:

DUEÑO DE LA NECESIDAD

Firma

MY. MAURICIO OCAMPO SERNA C.C.: 75099748

JEFE GRUPO DESPLIEGUE Y OPERACIONES DE TECNOLOGÍAS DE A INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (E)

# RESPONSABLE UNIDAD QUE LO PRESENTA:

DIRECTOR/OFICINA ASESORA/ COMANDANTE METROPOLITANA, DEPARTAMENTO O ESTACIÓN

Firma

TC. ANDRES FELIPE CAMPOS VILLAMIL C.C.: 80904317

JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (E)

INFORMACIÓN PÚBLICA